# 議事録

| 会議名 | 登録の戦場 登録の戦士たち ～登録の鬼カルテット～ |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年10月2日 / 所要 約1時間9分 |
| 記録者(文字起こし) | 加賀谷 雄登 |
| 議題 | 新アプリ(デモ環境)の登録チーム向け画面の改善と、監査・オフボード機能の進め方 |

# 1. 決定事項

監査機能から着手する。監査の種類(5種類)ごとに「箱」を作り、クリックすると監査データの入力・確認ができる形にする。

監査の箱の画面から「横断確認の項目」「実施状況」「直近の指摘」は不要として削除する。

各箱の中で「現在」と「過去」を分けて保存・表示する(例:2026年10月分をクリックすると結果が見られる)。

台帳は氏名を先頭列にし、年齢は非表示、絞り込み(フィルター)をかけられるようにする。

開発は1日1項目ずつ進める。中村さんへの依頼は一度に大量にせず、小分けにする。

作成した変更案(PR)を一旦中村さんに送り、本番画面に反映されるか確認する。

# 2. 監査機能の方針

Amazonから届く監査対象のExcel(トランスポーターIDと必要な処理が記載)を箱に格納 → 対象者を自動表示。

対象者ごとにSharePointから必要書類を取得し、本人名のフォルダへ格納 → 最終的に「Amazon提出用の書類」が画面に出る状態を目標とする。

資料添付後、対象者リストが画面上に表示される形にする(台帳のトランスポーターIDと照合して氏名を表示)。

対象者ごとに「完了」「是正」ボタンを設け、押すと各フォルダに振り分け。完了後は過去分へ移動。

アセスメント・継続的な確認は毎月発生するため、上部から最新情報が見えるようにしたい。

試験運用:アセスメントで実際にSharePointフォルダを作成し、書類が画面に出るか確認。モニタリングは10月分が届いてから実施。

# 3. 台帳・採用(LINE連携)について

ドライバー本人がLINEで入力した内容が台帳に反映される構想。書類の不備(例:車検証の有効期限が写っていない)は差し戻し可能。

この場合、登録チームが台帳に入力するのは、トランスポーターID・拠点会社・直契約/協力会社の区別程度になる見込み。

LINEの導入時期は未定(中村さんから「LINEになる」とは聞いているが、いつからかは不明)。

従来のマスターと新アプリの関係(併用か、新アプリで完結か)が不明。マスターと同じ見え方にしておきたいという要望あり。

# 4. その他の機能案

オフボード:Forms連携+Excel投入で対象者を表示し、協力会社・拠点別のファイルを自動作成。人の目での確認が必要な部分だけ残す。

携帯台帳(経理向け):使用者・台数(iPhone/Android)・協力会社ごとの金額を集計し、経理が見られる画面を作る。氏名の誤りをマスターのデータで防ぐ。

# 5. 課題・確認事項(ToDo)

| 内容 | 担当 |
| --- | --- |
| マスターの扱い(併用/廃止)、LINE導入時期を中村さんに確認 | 要確認(担当未記載) |
| 作成した変更案を中村さんに送り、本番反映を確認 | 加賀谷 |
| 監査:5種類の箱の作成とデータ格納の確認 | 加賀谷 |
| アセスメントでSharePoint連携の試験(フォルダ作成→書類表示) | 加賀谷 |
| 次に、オフボード関連の機能を検討 | 加賀谷 |
| モニタリングの試験は10月分到着後 | 加賀谷 |

※自動文字起こしから要点のみ抜粋して作成。雑談・電話応対部分は省略。固有名詞や担当者は文字起こしの誤変換の可能性があるため、ご確認ください。